**План по выполнению строительно-монтажных работ по восстановлению сетей уличного освещения на территории муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым в рамках реализации Государственной программы Республики Крым «Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Крым».**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование населенного пункта** | **Наименование улицы** | **Сроки выполнения работ** |
| **1.** | **Железнодорожненское сельское поселение**  **Бахчисарайского района**  **Республики Крым** | **с. Железнодорожное:** ул. Шмелева, ул. Школьная, ул. Дружбы, ул. Стадионная, ул. Подгорная, пер. Горный, ул. Каштановая, ул. Садовая, ул. Объездная.  с**. Белокаменное:** ул. Подгорная, ул. Центральная, ул. Абрикосовая.  **с. Дачное:** ул. Яблоневая, ул. Гаспринского, ул. Толе.  **с. Мостовое:** ул. Пашкевича, ул. Кача, ул. Берлик.  **с. Речное:** ул. Цветочная, ул. 40 лет Победы, ул. Длинная, ул. Сосновая, ул. Лесная, ул. Кордон.  **п. Сирень:** ул. Ялтинская.  **с. Тургеневка:** ул. Ленина, ул. Гагарина, ул. Молодежная, ул. Яшлык, пер. Крутой, ул. Тургенева, ул. Юбилейная, ул. Чапаева, ул. Подгорная, ул. Парниковая, ул. Парковая, ул. Мира, ул. Дзержинского, ул. Комарова, ул. Новая, ул. Суркова, пер. Сосновый, пер. Партизанский, пер. Парковый, ул. Мира, ул. 18 мая. | **01.10.2023г.** |